ATIVIDADE: Reunião de partida sobre a solicitação de implantação de Sistema de Abastecimento de Água e de Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Toque Toque Pequeno

DATA: 10/12/2020 HORÁRIO: 10h10min às 11h20min

LOCAL: Sede Sabesp

Participantes: Vide Lista de Presença em anexo.

- Assunto: Levantamento de informações para contratação dos projetos dos Sistemas de Abastecimento de Águe a Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro de Toque Toque Pequeno. Síntese: A abertura da reunião deu-se pelo gerente da Sabesp Fernando, se apresentando e dando boas vindas aos representantes da PMSS e SAPEQUE, explanando a intenção da Sabesp em contratação dos projetos para implantação de Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário para o bairro Toque Toque Pequeno. O gerente Fernando destacou ainda que o objetivo dessa reunião inicial era obter informações sobre as demandas do bairro, tanto por parte da sociedade civil, representada pela SAPEQUE, quanto pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras. O gerente prosseguiu informando que o escopo do projeto pode ser ampliado, com possibilidade de contratação de projeto para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Toque Toque Grande. Informou ainda que a SABESP tem interesse em implantar e operar os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e não somente o esgoto. Sr. Rodolfo, representante da SAPEQUE, agradeceu o convite e informou que estão gratos pela abertura e que não entediam o porquê o bairro havia ficado de fora dos projetos de Saneamento do Município. Mencionou que em Toque Toque Pequeno tem ETA e ETE, há mais de 30 anos e que esses empreendimentos foram projetados para atender entre 120 a 150 imóveis, no entanto, atualmente encontram-se subdimensionados, frente ao crescimento do bairro. Informou que quanto ao sistema de abastecimento de água, possuem outorga de 48 m³/h, porém, em períodos de alta temporada, a captação pode atingir 60 m³/h. Destacou que a água possui ótima qualidade e que a administração é feita pela SAPEQUE, com recursos próprios tendo análise quinzenal por empresa contratada. Informou ainda que a produção da ETA é registrada em macro medidor, mas que, devido ao consumo excessivo, com inúmeras constatações de desperdício nos condomínios, aliada a falta de cobrança pelo volume efetivamente consumido por cada unidade autônoma, decidiram se espelhar no sistema de cobrança e tarifação utilizado pela SABESP. Para tanto, estão estudando juridicamente a elaboração de contrato de prestação de serviços com os condomínios para que seja possível estabelecer regras para a prestação dos serviços, inclusive com a possibilidade de suspensão do fornecimento no caso de inadimplência. Quanto ao sistema de esgotamento existente, ressaltou a dificuldade do tratamento, pois, além da falta de conscientização da população com a má utilização da rede coletora (falta de limpeza da caixa de gordura, objetos depositados irregularmente) prejudicando tratamento, assim como fossas contribuindo para poluição do lençol freático, ainda existem imóveis jogando esgoto in natura nos cursos d’água, que, por consequência, atingem as praias da região. Informou que a população já foi alertada quanto a essa contaminação. Ressaltou que, com relação aos lançamentos irregulares, houve comunicação aos órgãos competentes sendo os imóveis irregulares devidamente notificados. Informou ainda que operação e gestão da ETE é feita pela SAPEQUE, em parceria com a PMSS Sr. Rodolfo prosseguiu informando que diante de todas as dificuldades apontadas e com a crescente preocupação da associação com a degradação do meio ambiente naquele bairro, recorreram a SABESP. Que em reunião realizada com a diretoria da Cia, ficou acordado que seria dado prosseguimento na contratação dos projetos para implantação de SAA e SES em Toque Toque Pequeno. Sr. Luis Eduardo, Secretário Municipal de Obras, parabenizou a associação SAPEQUE pelo histórico de assumirem o sistema de saneamento. Salientou que o bairro Toque Toque Pequeno não tinha sido priorizado no contrato ora assinado com a SABESP, tendo em vista que a própria SAPEQUE não tinha interesse em repassar a operação dos sistemas, sob a alegação de que a gestão dos serviços já estava sendo realizada por outra empresa de forma satisfatória. Destacou também o excelente trabalho da SAPEQUE junto a diretoria da SABESP viabilizando a realização dos projetos para atender as demandas daquela comunidade. O secretário prosseguiu solicitando apoio a SAPEQUE para ajudar a controlar o avanço das construções desordenadas em áreas irregulares, comunicando imediatamente a fiscalização da prefeitura sobre quaisquer construções na área de ZEIS e também na área do Parque Estadual. Destacou também que o processo de implantação dos sistemas não ocorre de forma imediata. Da contratação do projeto a execução/operação dos sistemas existem etapas que duram meses e até anos. Desse modo, enquanto não for implantado o sistema público de água e esgoto, é imprescindível que a SAPEQUE atue na regularização dos sistemas existentes. Principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário. Para que todos os imóveis dos condomínios regularizem as instalações internas antes da implantação do sistema público. Para que procedam com as manutenções periódicas das fossas, caixas de gordura e outras estruturas de esgotamento existentes atualmente. O Secretário Luis Eduardo aproveitou para parabenizar a Sabesp por estar atendendo as demandas da associação. Gerente Fernando complementou a colocação do secretário reforçando a importância de que a SAPEQUE se certifique que todos os imóveis existentes nos condomínios possuam sistemas separadores absolutos, para que não haja, em hipótese alguma, lançamento de águas pluviais na rede coletora. Fernando prosseguiu questionando a PMSS quanto a regularização dos imóveis localizados na área de ZEIS e também sobre aqueles construídos dentro do parque estadual. Perguntou ainda se todos os imóveis existentes são possíveis de regularização, ou se haverá alguma área a ser desocupada e os imóveis demolidos. Ressaltou ainda que para a efetiva implantação de infraestrutura pretendida, é necessário que as áreas estejam totalmente regularizadas, no que se refere a questão fundiária. Sr. Luis Eduardo informou que a regularização daquele núcleo já está em fase avançada e que já existe inquérito civil com a finalidade de desocupar e demolir os imóveis que estão fora da área com possibilidade de regularização. Sr Luis Eduardo, ressaltou que o projeto apresentado pela PMSS é diferente da SABESP, pois visaram o reaproveitamento do sistema existente, e a SABESP utiliza materiais de melhor qualidade para posterior manutenção. Sr Rodolfo, questionou o gerente Fernando sobre quais serão os próximos passos do trabalho? Fernando informou que essa reunião inicial teve como objetivo a obtenção de mais informações acerca das demandas referentes as obras pretendidas, tanto por parte comunidade do bairro Toque Toque Pequeno, quanto pela Prefeitura Municipal. Informou ainda que a próxima etapa será o envio do material produzido nessa reunião para apreciação do Sr. Superintendente da SABESP do Litoral Norte, sendo ele quem irá dar prosseguimento deliberando sobre o fluxo e tramitação da presente demanda. Sr. Rodolfo mencionou que estão cientes quanto aos tramites desta demanda. Sabem das dificuldades dos envolvidos para a respectiva priorização dos investimentos, mas contam com a sensibilidade e apoio dos responsáveis. Gerente Fernando, encerrou a reunião, agradecendo a todos pela presença e pelas contribuições, ressaltando que o encontro foi bem proveitoso. Sr. Rodolfo, agradeceu o convite e reiterou seu desejo de que esse processo tramite com brevidade, tendo em vista a urgente necessidade de se implantar naquele bairro, sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, eficientes e eficazes. Solicitou ainda que seja priorizado pela SABESP o projeto do SES, tendo em vista a precariedade do sistema existente. Encerrou sua fala deixando-se a disposição para auxiliar no que for necessário.

Sr Luis Eduardo, agradeceu o convite e a parceria que está sendo construída entre a SABESP, PMSS e SAPEQUE. Encerrou sua fala deixando-se a disposição para auxiliar no que for necessário.

| Pendências: | Responsável | Prazo | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Encaminhar ATA da reunião para o Sr. Superintende, bem como os materiais complementares que foram fornecidos pela SAPEQUE | Fernando | Até 16/12/20 |  |

Avaliação da reunião:

| Ótima |  |  |
| --- | --- | --- |